**Tampereen työväenopiston opiskelijat ry 28.11..2013**

**Kesäpirtin toimintasuunnitelma toimikausille 2014 - 2019**

2014 Räystäskourut /rännit ja syöksytorvet

Ainola mökin alustan korjaus

Ison saunan pukuhuoneen pintaremontti

 Uuden mökin ja Letkan suunnitelmat eteenpäin
 Pirtin kalusteiden maalaus

2015 Pirtin takka varaavaksi

 Pirtin lattian uudistaminen

Letkan purku osittain

 Uuden mökin perustukset syksyllä

2016 Uuden mökin rakentaminen

Letkan purku

 Uuden mökin perustukset

Teerimäen laiturin korjaus

2017 Uusi mökki

 Uuden mökin perustukset

2018 Uusi mökki

2019 Uusi mökki

**Suunnitelma tarkistetaan vuosittain. Tärkeysjärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa. Rinnalla tehdään tarvittavat muut pienet peruskorjaukset.**